### Cronograma Detalhado de Desenvolvimento do Projeto PDV em 6 Dias

#### Dia 1: Configuração Inicial e Planejamento

- Configuração do Ambiente de Desenvolvimento

  - Instalação de Node.js e npm:

    - Baixar e instalar a versão LTS do Node.js, que inclui o npm (gerenciador de pacotes). Verificar a instalação usando os comandos node -v e npm -v.

  - Instalação do PostgreSQL:

    - Baixar e instalar o PostgreSQL. Configurar uma senha para o usuário postgres e criar um banco de dados inicial.

  - Criação do Repositório no GitHub:

    - Criar um novo repositório no GitHub para versionamento do código. Clonar o repositório localmente e configurar o Git (git config --global user.name "Seu Nome" e git config --global user.email "seu.email@exemplo.com").

  - Configuração do Ambiente de Desenvolvimento:

    - Instalar e configurar o Visual Studio Code com as extensões necessárias (ESLint, Prettier, etc.).

  - Configuração de ESLint e Prettier:

    - Instalar ESLint e Prettier como dependências de desenvolvimento e configurar arquivos .eslintrc.json e .prettierrc para padronizar o código.

- Planejamento do Projeto

  - Análise de Requisitos:

    - Ler e compreender os requisitos do projeto, focando nas funcionalidades principais e nos endpoints necessários.

  - Definição da Estrutura de Diretórios:

    - Estruturar o projeto com diretórios para src (código fonte), config (configurações), controllers (lógica de negócio), models (modelos de dados), e routes (rotas da API).

  - Documentação Inicial:

    - Criar um documento com a descrição do projeto, objetivos, público-alvo, e um esboço dos fluxos de trabalho e funcionalidades principais.

#### Dia 2: Banco de Dados e Estruturação do Projeto

- Criação do Banco de Dados

  - Configuração do PostgreSQL:

    - Acessar o PostgreSQL usando pgAdmin ou linha de comando e criar o banco de dados pdv. Definir a codificação como UTF-8.

  - Desenvolvimento do Script SQL:

    - Criar um script SQL para a criação das tabelas usuarios, categorias, clientes, pedidos, e produtos. Incluir comandos para criar índices e constraints, como chaves primárias e estrangeiras.

  - Inserção de Dados Iniciais:

    - Inserir categorias iniciais no banco de dados, como Informática, Celulares, Beleza e Perfumaria, etc., usando o script SQL.

- Início do Desenvolvimento Backend

  - Início do Projeto Node.js:

    - Inicializar um novo projeto Node.js com o comando npm init -y e instalar dependências básicas como express, pg (cliente PostgreSQL), e dotenv (gerenciamento de variáveis de ambiente).

  - Estruturação dos Diretórios:

    - Criar diretórios para src/config (configurações de ambiente), src/controllers (lógica de rotas), src/models (esquemas de banco de dados), e src/routes (definição de rotas).

  - Configuração do Servidor:

    - Configurar o servidor Express no arquivo principal (ex: index.js ou server.js), definir middleware básicos como express.json() e cors(), e configurar a porta de escuta.

#### Dia 3: Implementação de Funcionalidades Básicas e API

- Desenvolvimento de Endpoints Iniciais

  - Listar Categorias (GET /categoria):

    - Criar uma rota para listar todas as categorias no banco de dados. Implementar a lógica no controlador para buscar categorias e retornar uma lista em formato JSON.

  - Cadastrar Usuário (POST /usuario):

    - Criar uma rota para cadastrar novos usuários. Implementar validações de entrada (ex: email único, senha segura), e salvar os dados no banco de dados.

  - Validação de Dados:

    - Usar Joi ou outra biblioteca de validação para garantir que os dados recebidos estejam no formato correto e atender às regras de negócio.

- Autenticação e Autorização

  - Implementação de JWT:

    - Configurar JSON Web Tokens (JWT) para autenticação de usuários. Criar uma função para gerar tokens após o login e middleware para validar tokens em rotas protegidas.

  - Middleware de Autenticação:

    - Desenvolver middleware que verifica a presença e validade de um token JWT nos cabeçalhos das requisições. Se inválido ou ausente, retornar um status de erro apropriado (ex: 401 Unauthorized).

#### Dia 4: Funcionalidades de Usuário e Segurança

- Gerenciamento de Usuários

  - Login de Usuários (POST /login):

    - Criar uma rota para login de usuários. Implementar validação de credenciais, gerar e retornar um token JWT em caso de sucesso.

  - Redefinição de Senha (PATCH /usuario/redefinir):

    - Criar uma rota para redefinir senhas. Implementar lógica para verificar a senha antiga, validar a nova senha, atualizar o banco de dados, e enviar um email de confirmação.

- Segurança e Boas Práticas

  - Proteção contra Ataques:

    - Implementar medidas de segurança como proteção contra SQL Injection usando consultas parametrizadas, e Cross-Site Scripting (XSS) através da sanitização de entradas.

  - Configuração de Segurança HTTP:

    - Configurar cabeçalhos de segurança HTTP, incluindo Content Security Policy (CSP), e CORS para limitar acessos indesejados.

#### Dia 5: Testes e Integração

- Testes

  - Testes Unitários:

    - Escrever testes unitários para funções críticas, como validação de dados e manipulação de tokens JWT, usando Jest.

  - Testes de Integração:

    - Criar testes de integração para validar a comunicação entre componentes, como verificações de endpoints com Supertest.

  - Testes Manuais:

    - Realizar testes manuais de fluxo completo (end-to-end) para garantir que todas as funcionalidades estejam funcionando conforme esperado.

- Integração com Vercel e GitHub

  - Deploy com Vercel:

    - Configurar Vercel para o deploy contínuo da aplicação. Verificar variáveis de ambiente e configurações de build.

  - Configuração de CI/CD com GitHub Actions:

    - Configurar pipelines no GitHub Actions para automação de testes e deploy. Incluir steps para instalação de dependências, execução de testes, e deploy no Vercel.

#### Dia 6: Documentação, Refatoração e Entrega

- Documentação e Refatoração

  - Documentação da API com Swagger:

    - Criar documentação Swagger para a API, detalhando todos os endpoints, parâmetros de entrada, respostas esperadas e códigos de status.

  - Escrita de README:

    - Elaborar um README detalhado no GitHub, incluindo descrição do projeto, instruções de instalação, configuração, uso, exemplos de requisição/resposta, e informações de contribuição.

  - Refatoração de Código:

    - Revisar o código para melhorias de legibilidade, eficiência e limpeza. Garantir que todos os comentários estejam atualizados e que o código siga as melhores práticas de desenvolvimento.

- Deploy Final e Revisão

  - Deploy Final:

    - Realizar o deploy final da aplicação no Vercel, garantindo que todas as funcionalidades estejam operacionais e que a aplicação esteja pronta para uso em produção.

  - Testes em Produção:

    - Executar testes finais em produção para verificar a integridade e o funcionamento do sistema. Monitorar logs e métricas de desempenho para identificar e corrigir quaisquer problemas.

  - Entrega e Feedback:

    - Preparar a documentação final do projeto e entregar para avaliação. Solicitar feedback de usuários ou avaliadores para futuras melhorias.

### Ferramentas e Bibliotecas Utilizadas

- Linguagem e Frameworks: Node.js, Express

- Banco de Dados: PostgreSQL

- Autenticação: JSON Web Tokens (JWT)

- Validação de Dados: Joi

- Criptografia: bcrypt

- Testes: Jest, Supertest

- Deploy: Vercel

- Controle de Versão: Git (GitHub)

- Documentação: Swagger, README no GitHub

Este manual detalhado fornece uma orientação passo a passo para o desenvolvimento do projeto PDV, garantindo uma abordagem organizada e eficiente para cada fase do projeto. Boa sorte com o desenvolvimento, Fábio! Se precisar de mais alguma coisa, estarei aqui para ajudar. 😊

4o

Conseguiria enriquecer mais esta documentação?

ChatGPT

Claro, Fábio! Vamos enriquecer ainda mais esta documentação, fornecendo detalhes adicionais e orientações para cada etapa do desenvolvimento. Isso inclui exemplos de código, dicas práticas e explicações mais detalhadas para ajudar no processo de criação do projeto PDV.

### Cronograma Detalhado e Enriquecido de Desenvolvimento do Projeto PDV em 6 Dias

#### Dia 1: Configuração Inicial e Planejamento

- Configuração do Ambiente de Desenvolvimento

  - Instalação de Node.js e npm:

Baixe a versão LTS de Node.js. Verifique a instalação com os comandos:
bash
Copiar código
node -v

npm -v

  - Instalação do PostgreSQL:

    - Baixe o PostgreSQL de PostgreSQL.org. Durante a instalação, configure uma senha para o usuário postgres e crie um banco de dados inicial.

  - Criação do Repositório no GitHub:

Crie um novo repositório no GitHub. Localmente, execute:
bash
Copiar código
git clone <URL do repositório>

cd <nome do repositório>

git config --global user.name "Seu Nome"

git config --global user.email "seu.email@exemplo.com"

  - Configuração do Ambiente de Desenvolvimento:

    - Instale o Visual Studio Code. Adicione extensões úteis como:

      - ESLint

      - Prettier - Code formatter

      - PostgreSQL (para interagir com o banco de dados)

  - Configuração de ESLint e Prettier:

Instale as dependências:
bash
Copiar código
npm install eslint prettier eslint-config-prettier eslint-plugin-prettier --save-dev

Crie um arquivo .eslintrc.json:
json
Copiar código
{

"env": {

"browser": true,

"es2021": true

},

"extends": ["eslint:recommended", "plugin:prettier/recommended"],

"parserOptions": {

"ecmaVersion": 12,

"sourceType": "module"

},

"rules": {}

}

Crie um arquivo .prettierrc:
json
Copiar código
{

"semi": true,

"singleQuote": true,

"trailingComma": "all"

}

- Planejamento do Projeto

  - Análise de Requisitos:

    - Estude o documento do desafio para entender as funcionalidades essenciais, como o sistema de PDV, gestão de usuários, e segurança.

  - Definição da Estrutura de Diretórios:

    - Planeje a estrutura com:

      - /src: Código fonte

      - /src/config: Configurações de ambiente e banco de dados

      - /src/controllers: Lógica de negócio e manipulação de dados

      - /src/models: Esquemas de banco de dados

      - /src/routes: Definição de rotas da API

  - Documentação Inicial:

    - Crie um documento com a descrição do projeto, especificações técnicas e fluxos de trabalho. Use diagramas para ilustrar a arquitetura do sistema e o fluxo de dados.

#### Dia 2: Banco de Dados e Estruturação do Projeto

- Criação do Banco de Dados

  - Configuração do PostgreSQL:

Use pgAdmin ou a linha de comando para criar o banco pdv:
sql
Copiar código
CREATE DATABASE pdv;

  - Desenvolvimento do Script SQL:

Crie o script create_tables.sql com comandos como:
sql
Copiar código
CREATE TABLE usuarios (

id SERIAL PRIMARY KEY,

nome VARCHAR(255) NOT NULL,

email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,

senha VARCHAR(255) NOT NULL

);

CREATE TABLE categorias (

id SERIAL PRIMARY KEY,

descricao VARCHAR(255) NOT NULL

);

-- Tabelas adicionais

  - Inserção de Dados Iniciais:

Adicione categorias iniciais:
sql
Copiar código
INSERT INTO categorias (descricao) VALUES

('Informática'),

('Celulares'),

('Beleza e Perfumaria'),

('Mercado'),

('Livros e Papelaria'),

('Brinquedos'),

('Moda'),

('Bebê'),

('Games');

- Início do Desenvolvimento Backend

  - Início do Projeto Node.js:

Inicialize o projeto:
bash
Copiar código
npm init -y

npm install express pg dotenv

  - Estruturação dos Diretórios:

    - Crie os diretórios conforme planejado e comece com o básico, como src/index.js para iniciar o servidor.

  - Configuração do Servidor:

Configure o servidor no index.js:
javascript
Copiar código
const express = require('express');

const app = express();

const PORT = process.env.PORT || 3000;

app.use(express.json());

app.listen(PORT, () => {

console.log(`Server running on port ${PORT}`);

});

#### Dia 3: Implementação de Funcionalidades Básicas e API

- Desenvolvimento de Endpoints Iniciais

  - Listar Categorias (GET /categoria):

Defina a rota e o controlador:
javascript
Copiar código
// src/routes/categoryRoutes.js

const express = require('express');

const router = express.Router();

const { listCategories } = require('../controllers/categoryController');

router.get('/', listCategories);

module.exports = router;

javascript
Copiar código
// src/controllers/categoryController.js

const pool = require('../config/db');

const listCategories = async (req, res) => {

try {

const result = await pool.query('SELECT * FROM categorias');

res.status(200).json(result.rows);

} catch (error) {

res.status(500).json({ error: 'Erro ao listar categorias' });

}

};

module.exports = { listCategories };

  - Cadastrar Usuário (POST /usuario):

Implemente a lógica para criar novos usuários:
javascript
Copiar código
// src/controllers/userController.js

const bcrypt = require('bcrypt');

const pool = require('../config/db');

const registerUser = async (req, res) => {

const { nome, email, senha } = req.body;

try {

const hashedPassword = await bcrypt.hash(senha, 10);

await pool.query('INSERT INTO usuarios (nome, email, senha) VALUES ($1, $2, $3)', [nome, email, hashedPassword]);

res.status(201).json({ message: 'Usuário criado com sucesso' });

} catch (error) {

res.status(500).json({ error: 'Erro ao criar usuário' });

}

};

module.exports = { registerUser };

  - Validação de Dados:

Use Joi para validar entradas:
javascript
Copiar código
const Joi = require('joi');

const userSchema = Joi.object({

nome: Joi.string().min(3).required(),

email: Joi.string().email().required(),

senha: Joi.string().min(6).required(),

});

const validateUser = (req, res, next) => {

const { error } = userSchema.validate(req.body);

if (error) return res.status(400).json({ error: error.details[0].message });

next();

};

module.exports = { validateUser };

- Autenticação e Autorização

  - Implementação de JWT:

Configure JWT para autenticação:
javascript
Copiar código
const jwt = require('jsonwebtoken');

const generateToken = (userId) => {

return jwt.sign({ id: userId }, process.env.JWT_SECRET, { expiresIn: '1h' });

};

module.exports = { generateToken };

  - Middleware de Autenticação:

Desenvolva middleware para validar JWT:
javascript
Copiar código
const jwt = require('jsonwebtoken');

const authenticateToken = (req, res, next) => {

const token = req.headers.authorization?.split(' ')[1];

if (!token) return res.status(401).json({ error: 'Acesso negado' });

jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET, (err, user) => {

if (err) return res.status(403).json({ error: 'Token inválido' });

req.user = user;

next();

});

};

module.exports = { authenticateToken };

#### Dia 4: Funcionalidades de Usuário e Segurança

- Gerenciamento de Usuários

  - Login de Usuários (POST /login):

Valide credenciais e gere token:
javascript
Copiar código
const loginUser = async (req, res) => {

const { email, senha } = req.body;

try {

const user = await pool.query('SELECT * FROM usuarios WHERE email = $1', [email]);

if (!user.rows.length) return res.status(404).json({ error: 'Usuário não encontrado' });

const validPassword = await bcrypt.compare(senha, user.rows[0].senha);

if (!validPassword) return res.status(400).json({ error: 'Senha incorreta' });

const token = generateToken(user.rows[0].id);

res.json({ token });

} catch (error) {

res.status(500).json({ error: 'Erro ao realizar login' });

}

};

module.exports = { loginUser };

  - Redefinição de Senha (PATCH /usuario/redefinir):

Implemente a lógica de redefinição:
javascript
Copiar código
const resetPassword = async (req, res) => {

const { email, senha_antiga, senha_nova } = req.body;

try {

const user = await pool.query('SELECT * FROM usuarios WHERE email = $1', [email]);

if (!user.rows.length) return res.status(404).json({ error: 'Usuário não encontrado' });

const validPassword = await bcrypt.compare(senha_antiga, user.rows[0].senha);

if (!validPassword) return res.status(400).json({ error: 'Senha antiga incorreta' });

const hashedNewPassword = await bcrypt.hash(senha_nova, 10);

await pool.query('UPDATE usuarios SET senha = $1 WHERE email = $2', [hashedNewPassword, email]);

res.json({ message: 'Senha redefinida com sucesso' });

} catch (error) {

res.status(500).json({ error: 'Erro ao redefinir senha' });

}

};

module.exports = { resetPassword };

- Segurança e Boas Práticas

  - Proteção contra Ataques:

Use consultas parametrizadas e sanitize inputs:
javascript
Copiar código
// Exemplo de consulta segura

const getUserById = async (id) => {

const result = await pool.query('SELECT * FROM usuarios WHERE id = $1', [id]);

return result.rows[0];

};

  - Configuração de Segurança HTTP:

Configure o Helmet para segurança:
javascript
Copiar código
const helmet = require('helmet');

app.use(helmet());

#### Dia 5: Testes e Integração

- Testes

  - Testes Unitários:

Use Jest para testes unitários:
javascript
Copiar código
const { validateUser } = require('../src/middlewares/validateUser');

test('Validar usuário com dados corretos', () => {

const req = { body: { nome: 'Teste', email: 'teste@exemplo.com', senha: 'senha123' } };

const res = {};

const next = jest.fn();

validateUser(req, res, next);

expect(next).toHaveBeenCalled();

});

  - Testes de Integração:

Use Supertest para testar endpoints:
javascript
Copiar código
const request = require('supertest');

const app = require('../src/index');

describe('Testar rota de login', () => {

it('Deve logar usuário com credenciais corretas', async () => {

const response = await request(app)

.post('/login')

.send({ email: 'teste@exemplo.com', senha: 'senha123' });

expect(response.statusCode).toBe(200);

expect(response.body).toHaveProperty('token');

});

});

  - Testes Manuais:

    - Teste a API manualmente usando ferramentas como Postman ou Insomnia. Verifique todos os fluxos de usuário e cenários de erro.

- Integração com Vercel e GitHub

  - Deploy com Vercel:

    - Conecte o repositório GitHub ao Vercel e configure variáveis de ambiente (por exemplo, DATABASE_URL, JWT_SECRET).

  - Configuração de CI/CD com GitHub Actions:

Configure o GitHub Actions:
yaml
Copiar código
name: CI/CD Pipeline

on: [push]

jobs:

build:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: Checkout code

uses: actions/checkout@v2

- name: Set up Node.js

uses: actions/setup-node@v2

with:

node-version: '14'

- name: Install dependencies

run: npm install

- name: Run tests

run: npm test

- name: Deploy to Vercel

run: npx vercel --prod

env:

VERCEL_TOKEN: ${{ secrets.VERCEL_TOKEN }}

#### Dia 6: Documentação, Refatoração e Entrega

- Documentação e Refatoração

  - Documentação da API com Swagger:

Configure Swagger para documentar a API:
javascript
Copiar código
const swaggerUi = require('swagger-ui-express');

const swaggerDocument = require('./swagger.json');

app.use('/api-docs', swaggerUi.serve, swaggerUi.setup(swaggerDocument));

      - Inclua descrições detalhadas para cada endpoint, parâmetros de entrada e saída, e exemplos de respostas.

  - Escrita de README:

    - Inclua no README:

      - Descrição do Projeto: Breve descrição e propósito do sistema.

      - Instalação e Configuração: Instruções para instalar dependências, configurar variáveis de ambiente e iniciar o servidor.

      - Uso: Exemplos de requisições e respostas para os principais endpoints.

      - Contribuição: Guia de contribuição, incluindo como criar branches, fazer pull requests e padrões de codificação.

      - Licença: Informações sobre a licença do projeto.

  - Refatoração de Código:

    - Revise todo o código para identificar e corrigir duplicação, melhorar a legibilidade e garantir a conformidade com as melhores práticas de desenvolvimento. Utilize ferramentas de análise estática de código para identificar possíveis problemas.

- Deploy Final e Revisão

  - Deploy Final:

    - Certifique-se de que todas as dependências e configurações estão corretas para o ambiente de produção. Verifique se todas as variáveis de ambiente estão configuradas no Vercel.

  - Testes em Produção:

    - Realize testes completos no ambiente de produção, incluindo testes de carga e segurança. Use ferramentas como o OWASP ZAP para identificar vulnerabilidades.

  - Entrega e Feedback:

    - Prepare uma apresentação ou relatório final detalhando o projeto, as decisões de design, as funcionalidades implementadas e os resultados dos testes. Solicite feedback dos usuários ou avaliadores e documente sugestões para melhorias futuras.

### Ferramentas e Bibliotecas Utilizadas

- Linguagem e Frameworks: Node.js, Express

- Banco de Dados: PostgreSQL

- Autenticação: JSON Web Tokens (JWT)

- Validação de Dados: Joi

- Criptografia: bcrypt

- Testes: Jest, Supertest

- Deploy: Vercel

- Controle de Versão: Git (GitHub)

- Documentação: Swagger, README no GitHub

- Outras Ferramentas: pgAdmin, Visual Studio Code, Postman/Insomnia, GitHub Actions, OWASP ZAP